**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | 我的航班：航班出行小助手 | 小组编号 | 1 |
| 小组成员 | 潘冠东 王靖越 刘雨峰 陆启浩 向宏毅 齐云山 |  |  |
| 填报周期 | 2019年3月25日-2019年3月31日 | 项目整体状况 | h-Green |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
| h-Green | 工作进展顺利 |
| h-yellow | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
| h-red | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. 项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况） //表中为样例

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 |  | …… | 完成 |
| 2 | 概要设计 |  | …… | 正常 |
| 3 | …… |  | …… | 延期 |
| 4 |  |  |  | 未启动 |
| 5 |  |  |  | 未启动 |

1. 工作计划执行情况 //已开始任务当前执行情况，每周增加新行即可，以前的不用删

// 此表中的任务N对应为上表中的第N个任务，每个子任务对应为上表中“子任务”格里面的任务细节

// 工作执行情况应是本周具体做的工作

| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务1（请填写任务名）** | | | |
|  |  | 2019.3.25 | 张三/2019.3.25 |
| 需求文档更新 |  |  |  |
| 图片风格统一，图名、表名标注与图表目录生成 | 已完成 | 2019.3.25 | 潘冠东/2019.3.25 |
| 用户登录功能添加 | 已完成 | 2019.3.25 | 王靖越/2019.3.25 |
| 账号信息管理功能添加 | 已完成 | 2019.3.25 | 向宏毅/2019.3.25 |
| 我的行程功能添加 | 已完成 | 2019.3.25 | 陆启浩/2019.3.25 |
| 出行提醒功能添加 | 已完成 | 2019.3.25 | 陆启浩/2019.3.25 |
| 机场查询流程图更新 | 已完成 | 2019.3.25 | 齐云山/2019.3.25 |
| 航班延误预测流程图更新 | 已完成 | 2019.3.25 | 刘雨峰/2019.3.25 |
| 后台管理功能添加 | 已完成 | 2019.3.25 | 刘雨峰/2019.3.25 |
|  |  |  |  |
| 人员分工与框架确定 |  |  |  |
| 前后端约定数据接口 |  |  |  |
| 数据库基本表设计 | 已完成 |  |  |
| 服务器端数据库服务器搭建 | 已完成 |  |  |
| 服务器端数据库建表 | 进行中 |  |  |

1. 下周工作计划 //任务、子任务同上，工作任务为对子任务的详细说明

| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| --- | --- | --- |
| **任务1（请填写任务名）** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **任务1（请填写任务名）** | | |
|  |  |  |

1. 人员投入情况

| **子任务** | **人员** | **与合同要求的差距** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |